# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2017-2021 годы»

за 2017год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Разработка проектно- сметной документации, проведение государств. экспертизы и организация строительного контроля | мероприятия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения | мероприятия | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Монтаж уличного освещения п. Энергетик Новоорского района | мероприятия | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по подготовке к осеннее - зимнему периоду | мероприятия | 100% | 100% | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт насосов очистных сооружений п. Энергетик | мероприятия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | 0 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2017-2021 годы» за 2017-2021 год

| Целевые показатели | Единица измерения |
| --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| Разработка проектно-сметной документации | мероприятия | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения | мероприятия | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж уличного освещения п.Энергетик | мероприятия | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к осеннее-зимнему периоду теплосети и водопровода | мероприятия | 11 | 11 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт очистных сооружений п.Энергетик | мероприятия | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  |

* графы заполняются в случае завершения реализации программы

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2017-2021 годы»

за 2017 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная | - |
| S = 0 | Эффективная | Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной программы |
| S= -1 < 0 | Неэффективная | - |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования Энергетикский поссовет

на 2017-2021 годы»

за 2017 год

п. Энергетик                                         № 1/18                                «27» марта 2018 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2017-2021 годы»  за 2017 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации, проведение гос. экспертизы и организация строительного контроля на сумму 144,896 тыс. рублей;

- капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения на сумму 7531,467 тыс. рублей;

- капитальный ремонт насосов очистных сооружений п. Энергетик на сумму 1076,492 тыс. рублей;

- монтаж уличного освещения п.Энергетик на сумму 225,286 тыс. рублей;

- выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на сумму 1359,061 тыс. рублей.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2017 год составила 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является эффективной.

Программа имеет не только социальное (улучшение качества коммунальных услуг), но и экономическое значение: в результате ремонта объектов коммунальной инфраструктуры сложится экономия расходов ЖКХ за энергетические ресурсы.

Таким образом, реализацию мероприятий программы следует продолжить на плановый период.

Специалист 1 категории (экономист)                                                 Мельникова Ю.В.