** ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_ п. Энергетик № \_\_\_ - П

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024-2028 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным [закон](about:blank)ом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановлением Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 924-пп «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»](about:blank), Постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05 октября 2017 года № 157-П, от 20 февраля 2019 года №17-П), руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024-2028 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившей силу с 01 января 2024 года муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 303-П «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023 годы».
3. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2024 и плановый период 2024 - 2028 годы.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области «Правовой бюллетень муниципального образования Энергетикский поссовет», а также размещению на официальном сайте администрации муниципального образования https://energetik56.ru .
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования О.К. Порхун

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 25.09.2023 № 111 - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024 – 2028 годы»

п. Энергетик

2023 год

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024-2028 годы». |
| Основание для разработки программы | Бюджетный [кодекс](about:blank) Российской Федерации, Федеральный [закон](about:blank) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  [Постановление Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 924-пп «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»](about:blank),  Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05 октября 2017 года № 157-П, от 20 февраля 2019 года №17-П),  [Устав](about:blank) муниципального образования Энергетикский поссовет, Новоорского района, Оренбургской области. |
| Заказчик-координатор программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Соисполнитель программы | Организации коммунального комплекса и иные подрядные организации на основании заключенных контрактов (договоров). |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  1.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.  2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  3. Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов.  Задачи программы:  1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций.  2. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.  3. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению.  4. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2024-2028 годы. |
| Финансовое обеспечение  программных мероприятий  программы | Общий объем финансирования составляет  134 165 156,19 рублей, из них:  средства местного бюджета  – 9 311 854,07 рублей,  средства областного бюджета  – 124 853 302,12 рублей, в том числе:  2024 год – местный бюджет – 9 311 854,07 рублей;  - областной бюджет– 124 853 302,12 рублей;  2025 год - местный бюджет – 0,00 рублей;  - областной бюджет – 0,00 рублей;  2026 год - местный бюджет – 0,00 рублей;  - областной бюджет – 0,00 рублей;  2027 год - местный бюджет – 0,00 рублей;  - областной бюджет – 0,00 рублей;  2028 год - местный бюджет – 0,00 рублей;  - областной бюджет – 0,00 рублей.  Для софинансирования программных мероприятий в рамках соглашений, заключенных с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, планируется привлекать финансовые средства из федерального и областного бюджетов.  В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей бюджетов различных уровней. |
| Ожидаемый результат реализации программы | - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  - повышение удовлетворенности населения муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  - снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

1. Характеристика (содержание) проблемы

Разработка муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024-2028 годы» (далее - Программа) обоснована проблемой развития, капитального ремонта, строительства, содержания, реконструкции и обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения в поселке Энергетик.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса поселка характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры;

- политизированные и непрозрачные способы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

В связи с ограниченностью финансирования программы не были достигнуты ее конечные результаты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 50%, водопроводных и канализационных сетей - 60% и 70%, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям.

В связи с выше указанным, планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока так и не стал инвестиционно- привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями: Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального [закон](about:blank)а от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановления Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 924-пп «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области»](about:blank), Постановления администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05 октября 2017 года № 157-П, от 20 февраля 2019 года №17-П), Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов.

Реализация Программы позволит:

1. Привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного, местного бюджета, внебюджетных средств (частных инвестиций).

2. Обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, настоящая программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения муниципального образования Энергетикский поссовет доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций.

2. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

3. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению.

4. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Муниципальное образование и организации коммунального комплекса для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:

- привлекают частные инвестиции, в том числе развивая механизм заимствований и кредитования инвестиционных проектов;

- осуществляют повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Последняя задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование органами местного самоуправления договорных отношений концессионного типа.

Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период Программы отражены в приложении №1.1 к приложению.

4. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, приведенных в приложении №1.2 к приложению.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации мероприятий Программы потребуется 134 165 156,19 рублей, из них:

местного бюджета – 9 311 854,07 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 124 853 302,12 рублей,

2024 год – местный бюджет – 9 311 854,07 рублей;

- областной бюджет – 124 853 302,12 рублей

2025 год - местный бюджет – 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2026 год - местный бюджет – 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2027 год - местный бюджет – 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2028 год - местный бюджет – 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей.

Для софинансирования программных мероприятий планируется привлекать финансовые средства из областного бюджета.

В ходе реализации Программы объемы и источники их финансирования уточняются на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Программу. При формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение средств между мероприятиями Программы. Ресурсное обеспечение Программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Программы по итогам каждого года.

6. Механизм реализации Программы

Непосредственный контроль за реализацией Программы осуществляет специалист 1 категории (по общим вопросам) муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Ответственный исполнитель Программы:

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет специалисту 1 категории (бухгалтер – экономист) годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы и отчет о достижении основных индикаторов программы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, а также информацию и необходимые пояснения для проведения оценки эффективности реализации Программы;

- несет ответственность за достижение показателей Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

7. Прогноз ожидаемых результатов

и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1. Модернизация запланированных данной программой объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет.

2. Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет.

3. Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг.

Оценка эффективности Программы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Приложение №1.1

к приложению

к постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 25.09.2023 № 111 - П

СВЕДЕНИЯ  
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Мероприятия программы  (подпрограммы) | Сроки реализации | Показатели результатов деятельности | | | | | | Объем бюджетных расходов,  рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| Руб. | +/- | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Подготовка необходимой документации в целях реализации мероприятий по ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка документации в целях реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | процент исполнения плановых показателей | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 780 310,31 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Содержание и ремонт наружных сетей канализации на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | Процент выполнения реконструкции теплосети | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 2 946 148,64 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Содержание и ремонт тепловых сетей на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | Процент выполнения работ и закупки материалов, необходимых для подготовки к осеннее – зимнему периоду | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 11 946 737,52  МБ – 358 402,11  ИС – 11 588 334,89 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Предупреждение аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Предупреждение аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Содержание и ремонт сетей холодного водоснабжения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | Процент выполнения работ и закупки материалов, необходимых для подготовки к осеннее – зимнему периоду | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 5 436 489,33  МБ – 163 094,67  ИС – 5 273 394,33 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Предупреждение аварийных ситуаций на сетях горячего водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг населению, снижение износа тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Предупреждение аварийных ситуаций на сетях горячего водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг населению, снижение износа тепловых сетей | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | Процент выполнения работ и закупки материалов, необходимых для подготовки к осеннее – зимнему периоду | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 112 325 600,00  МБ - 3 384 318,00  ИС - 108 941 282,00 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Предупреждение аварийных ситуаций в период прохождения отопительных сезонов | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Подготовка к осенне-зимнему периоду тепловых сетей и сетей водоснабжения муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024-2028 | Процент выполнения работ и закупки материалов, необходимых для подготовки к осеннее – зимнему периоду | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 729 870,39 | - | - | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % |  | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования О.К. Порхун

Приложение №1.2

к приложению

к постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

от 25.09.2023 № 111 - П

ПЕРЕЧЕНЬ

и характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

| N п/п | Мероприятия | Коды бюджет  ной [классификации](about:blank) | Объем финансирования (руб.) | | | | | | | | | | | | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| Всего за 2024 - 2028 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| [МБ](about:blank) | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Разработка документации в целях реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет и организация строительного контроля | 112 0502 05 002 00020 240 | 669 285,76 | - | 669 285,76 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 1.2 | Актуализация схем теплоснабжения | 0502 05013 00010 | 90 771,85 | - | 90 771,85 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 1.3 | Разработка конкурсной документации для заключения концессионного соглашения с одним лотом (теплоснабжение) | 0502 05 014 00010 | 20 252,70 | - | 20 252,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 2. Содержание и ремонт наружных сетей канализации на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание и ремонт сетей канализации |  | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 2.2. | Закупка оборудования для очистных сооружений и работы по подготовке к запуску оборудования |  | 2 446 148,64 | - | 2 446 148,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 3. Содержание и ремонт тепловых сетей на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание и ремонт тепловых сетей |  | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 3.10. | Капитальный ремонт участка тепловой сети дома №3 п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 265 870,94 | 8 596 493,78 | 265 870,94 | 8 596 493,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 3.11. | Капитальный ремонт участка тепловой сети участка от 7.0 до 7.2.0 п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 35 022,44 | 1 132 392,35 | 35 022,44 | 1 132 392,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 3.12. | Капитальный ремонт участка тепловой сети жилого дома № 68 п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 18 442,66 | 596 312,60 | 18 442,66 | 596 312,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 3.13. | Капитальный ремонт участка тепловой сети жилого дома № 78 А п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 24 066,08 | 778 136,67 | 24 066,08 | 778 136,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4. Содержание и ремонт сетей холодного водоснабжения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание и ремонт сетей холодного водоснабжения |  | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.2. | Закупка материалов для наружных источников пожарного водоснабжения |  | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.3. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС участка от ж/д переезда до ст. Ириклинская п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 27 396,49 | 885 819,97 | 27 396,49 | 885 819,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.4. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС на участке от метеостанции до ж/д переезда п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 33 797,32 | 1 092 780,03 | 33 797,32 | 1 092 780,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.5. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС участка от ВК-77 до ВК-80 (СОШ № 1) п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 10 075,50 | 325 774,49 | 10 075,50 | 325 774,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.6. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС участка от ВК-79 до ввода в СОШ № 1 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 79 082,40 | - | 79 082,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.7. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС на участке от ВК-101 до ВК-105 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 22 130,30 | 715 546,28 | 22 130,30 | 715 546,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.8. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС участка от ВК-101 до ВК-99 (МКД 58-56) п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 19 047,16 | 615 858,19 | 19 047,16 | 615 858,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.9. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС на ул. Центральная 400 м. п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 18 041,31 | 583 335,62 | 18 041,31 | 583 335,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 4.10. | Капитальный ремонт трубопровода ХВС на ул. Турбинная (от дома № 32 до дома № 56) п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 112050205401S0450243225 | 18 224,44 | 589 256,98 | 18 234,13 | 589 570,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 5. Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Осуществление технологического присоединения | 0502 05 008 00080 240 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 5.2. | «Реконструкция котельной тепловой мощностью 32,5 МВт с установкой блок-модуля для подготовки и деаэрации  подпиточной воды парового котла и тепловой сети поселка Энергетик, Новоорского района Оренбургской области». | 112050205401S0450243225 | 3 369 318,00 | 108 941 282,00 | 3 369 318,00 | 108 941 282,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
| 6. Подготовка к осенне-зимнему периоду тепловых сетей и сетей водоснабжения муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Закупка материалов, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду | 112 0502 05 006 00060 240 | 729 870,39 | - | 729 870,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг |
|  | Всего: | | 9 311 854,07 | 124 853 302,12 | 9 311 854,07 | 124 853 302,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

МБ - местный бюджет

ИС - иные средства.

(\*) – кредиторская задолженность

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования О.К. Порхун