****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04.09.2019 п. Энергетик № 142-П

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 28 марта 2018 года № 57-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением правительства Оренбургской области от 28.09.2017 №696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

* 1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 28 марта 2018 года № 57-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» следующего содержания:
	2. В наименовании и по тексту постановления словосочетание «на 2018 – 2022 годы» заменить на словосочетание «на 2018 – 2024 годы».
	3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению.
1. Поручить бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области предусмотреть финансирование для данной муниципальной программы.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы»

п. Энергетик

2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» (далее по тексту - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Соисполнители программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, физические лица и организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленном действующим законодательством  |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» утвержденный постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 №696-пп |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Задачи программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Энергетикский поссовет;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Энергетикский поссовет |
| Показатели (индикаторы) программы | - Количество разработанных проектов – сметных документаций по благоустройству общественных территорий;- Количество проведенных работ по благоустройству дворовых территорий;- Количество разработанных проектов – сметных документаций по благоустройству дворовых территорий;Количество проведенных работ по благоустройству дворовых территорий |
| Срок и этапы  реализации программы | 2018 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программных мероприятий программы составляет: 20 633,98 тыс. рублей, из них:средства местного бюджета – 1 149,48 тыс. рублей;средства областного бюджета – 19 484,50 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:2018 год – местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;- областной бюджет – 0,00 рублей;2019 год – местный бюджет – 123,90 тыс. рублей; - областной бюджет – 0,00 рублей;2020 год – местный бюджет – 1 025,58 тыс. рублей; - областной бюджет – 19 484,50 тыс. рублей  (прогнозно);2021 год – местный бюджет - 0,00 рублей; - областной бюджет – 0,00 рублей;2022 год – местный бюджет - 0,00 рублей; - областной бюджет – 0,00 рублей2023 год – местный бюджет - 0,00 рублей; - областной бюджет – 0,00 рублей2024 год – местный бюджет - 0,00 рублей; - областной бюджет – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Энергетикский поссовет |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление правительства Оренбургской области от 28.09.2017 №696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 года №691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |

Список определений используемых в программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, предназначенных для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории;

бульвар - аллея или полоса зеленых насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки, предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защиты тротуаров и зданий от пыли и шума;

дворовая территория многоквартирных домов (далее - МКД) - совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

дизайн-проект - пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое);

дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий - оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья);

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) тротуаров, ремонт подходов к входам МКД, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

общественные территории (территории общего пользования) - территории муниципального образования, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парки, бульвары, пляжи, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях организации досуга, проведения массовых мероприятий;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализированных садов, другое);

парк - озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар);

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

площадь - открытое, архитектурно обрамленное зданиями и зелеными насаждениями пространство, входящее в систему городского пространства;

пляж - территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским берегом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания;

сквер - объект озеленения города, представляющий собой участок площадью около 0,15 - 2 гектара, размещаемый на площади, перекрестке улиц либо на примыкающем к улице участке квартала; планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников; предназначается для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;

тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части дворового проезда;

улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

 муниципального образования Энергетикский поссовет

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство общественных территорий поселения.

Проблема благоустройства  территории поселения является одной из насущных, требующей постоянного внимания и эффективного решения.

На территории поселения располагаются 65 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий отсутствует асфальтобетонное покрытие, что не соответствует действующим нормам и правилам. Отсутствуют места парковки автомобилей. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения и правила благоустройства: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Значительный износ объектов благоустройства придомовых территорий  многоквартирных домов,  построенных более 40 лет назад оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Содержание жилищного фонда  с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды требует значительных трудовых, материальных, финансовых затрат.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия дворовых территорий.

То же самое касается и общественных территорий, где население может полноценно отдыхать, заниматься спортом, прогуливаться с детьми. Поэтому, в рамках реализации программы планируется провести мероприятия по благоустройству общественных территорий, включающие в себя:

- обеспечение освещения общественных территорий;

- озеленение общественных территорий;

- устройство озеленения общественных территорий;

- благоустройство территорий общественных зданий;

- реконструкция пешеходных зон;

- благоустройство парков;

- иные объекты.

Для приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфорта выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

2. Основные цели и задачи программы

При разработке мероприятий муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи для их достижения.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Задачи программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Энергетикский поссовет;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Энергетикский поссовет. |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы отражены в приложении №1.3 к приложению.

 3. Срок реализации программы

Реализация программы предусмотрена на 2018 - 2024 годы.

4. Механизм реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующими законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Разработчиком и исполнителем  программы является администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Исполнитель осуществляет:

- прием предложений граждан о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;

-  рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу общественных территорий муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу отражен в Приложении №1.2 к приложению.

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование населения о реализации муниципальной программы.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, а также общественных территорий поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

5. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

Задачи и основные мероприятия муниципальной программы представлены в Приложении №1.4 к приложению.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №1.5 к приложению.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №1.7 к приложению.

6. Объемы бюджетных ассигнований программы

Для реализации мероприятий муниципальной программы потребуется 20 633,98 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 1 149,48 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 484,50 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

2018 год – местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2019 год – местный бюджет – 123,90 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2020 год – местный бюджет – 1 025,58 тыс. рублей;

- областной бюджет – 19 484,50 тыс. рублей (прогнозно);

2021 год – местный бюджет - 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2022 год – местный бюджет - 0,00 рублей;

- областной бюджет – 0,00 рублей;

2023 год – местный бюджет - 0,00 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей

2024 год – местный бюджет - 0,00 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении №1.6 к приложению.

Муниципальная программа предусматривает выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий с финансовым участием собственников помещений многоквартирных домов. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ представлен в Приложении №1.1 к приложению.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям – 28 дворовых территорий.

Благоустройство общественных территорий, отвечающих потребностям жителей – 1.

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется применить восстановительные и ремонтные работы. Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе  беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

- обеспечение комфортности проживания населения;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов;

- координация деятельности предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих инженерные сети коммунальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения.

8. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

8.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт дворовых проездов (единичные расценки представлены в Приложении №1.8 к приложению);

- обеспечение освещения дворовых территорий (единичные расценки на освещение дворовых территорий представлены в Приложении №1.9 к приложению);

- установка скамеек, урн для мусора (Единичные расценки на установку скамей и урн представлены в Приложении №1.10 к приложению).

8.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

При реализации работ, из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, целесообразно подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, организации, управляющей многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области представлен в Приложении №1.11 к приложению.

Объектов недвижимого имущества находящихся в собственности юридических лиц подлежащих благоустройству в рамках соглашений с органом местного самоуправления на территории муниципального образования Энергетикский поссовет не имеется.

9. Благоустройство общественных территорий

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания- библиотеки;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей (как правило, центральных);

- иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области представлен в Приложении №1.12 к приложению.

10. Приоритеты политики благоустройства и характеристика

мероприятий Программы

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципального образования, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства территории муниципального образования разработана данная муниципальная Программа, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования Энергетикский поссовет.

В рамках Программы предусматривается реализация основного мероприятия: благоустройство территорий муниципального образования Энергетикский поссовет, включающие следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Энергетикский поссовет;

2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования Энергетикский поссовет.

Организация трудового/финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица могут обеспечить трудовое/финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий, с учетом мнения граждан, а именно:

- благоустройство придомовых территорий;

- благоустройство общественных территорий;

- обеспечение ввода спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние.

Приложение №1.1

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, установленный Постановлением Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, по благоустройству дворовой территории, софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы;

д) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию муниципального образования Энергетикский поссовет (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, организации, управляющей многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия составляет не более 15 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в бюджет муниципального образования Энергетикского поссовета.

3.2. После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее десяти дней с момента подписания соглашения, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Энергетикский поссовет с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация направляет в общественную муниципальную комиссию по осуществлению контроля за ходом выполнения Программы копию заключенного соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц дополнительного перечня работ.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.2

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 - 2024 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- общественная территория – территория, предназначенная для беспрепятственного пребывания неограниченного круга лиц, в целях занятия спортом или отдыха.

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами (собственниками помещений многоквартирного дома, заинтересованными в проекте благоустройства и готовыми участвовать в его реализации).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно - сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. Разработка дизайн - проекта;

7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн - проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.3

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий | штук | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий  | штук | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству дворовых территорий | штук | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество проведенных работ по благоустройству дворовых территорий | штук | - | - | - | - | - | - | - |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.4

к приложению к постановлению

Администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

ЗАДАЧИ

и основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | Основные мероприятия | Основные показатели |
| Количество выполненных мероприятий – план(штук) | Количество выполненных мероприятий – факт(штук) |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Энергетикский поссовет | 1. Разработка проектно – сметной документации, дизайн проектов благоустройства общественных территорий | 5 | 1 |
| 2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий  | 5 (2020-2024 год) | 0 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет | 1. Разработка проектно – сметной документации, дизайн проектов благоустройства дворовых территорий. | 0 | 0 |
| 2. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий. | 0 | 0 |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.5

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Задача №1 Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет |
| * 1. Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик:
 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2019 | 2023 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| * + 1. Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138
 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| 1.1.2 Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| 1.1.3 Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| 1.1.4 Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| 1.1.5 Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет | Показатель №1Количество разработанных проектно - сметных документаций по благоустройству общественных территорий |
| 1.2 Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2020 | 2024 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории  | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| * + 1. Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138
 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| 1.2.2 Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| 1.2.3 Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| 1.2.4 Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| 1.2.5 Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования Энергетикский поссовет | Проведение строительно – монтажных работ по благоустройству общественной территории | Показатель №2Количество проведенных работ по благоустройству общественных территорий |
| Задача №2 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Энергетикский поссовет |
| - | -  | - | - | - | - | - |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.6

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

РЕСУРСНОЕ

обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник. | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| * 1. Разработка проектно – сметной документации, дизайн проектов благоустройства общественных территорий
 |
| 1.1 Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства | 112 | 0503 | 15 001 000 10 | 244 |  | 0,000,00 | 123,900,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 1.1.1 Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 123,900,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 1.1.3 Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 1.1.4 Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 1.1.5 Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетИные средства |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| * 1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий
 |  |
| * 1. Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик:
 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет | 112 | 0503 | 15 001 000 10 | 244 |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 1 025,5819 484,50 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 2.1.1 Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 1 025,5819 484,50 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 2.1.2 Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 2.1.3 Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 2.1.4 Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| 2.1.5 Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Местный бюджетОбластной бюджет |  |  |  |  |  | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| * 1. Разработка проектно – сметной документации, дизайн проектов благоустройства дворовых территорий
 |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| * 1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
 |  |
| - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.7

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  | I  | II  | III | IV  |
| 1 | Контрольное событие №1: Проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие №2: Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №1: Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138  | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | После проведения конкурсных процедур по отбору подрядной организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие №3: Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие №4: Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №2: Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие №5: Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие №6: Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик:Этап №3: Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие №7: Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие №8: Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик:Этап №4: Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие №9: Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы смет на благоустройство общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик: Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие №10: Проведение строительно - монтажных работ по благоустройству общественной территории «Парк 40 – летия Победы» п. Энергетик:Этап №5: Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | Запланировано | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.8

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

ЕДИНИЧНЫЕ

расценки на ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единицаизмерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 15 км) | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня | м2 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив вяжущих (битума) | тн. | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П) – проезжая часть | тн. | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П, тип В) - тротуар | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см (а/б марки Ш, тип Д) - тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка бортовых камней (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | пог.м. | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м2 | 1 | 2771,00 |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.9

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 04.09.2019 № 142-П

ЕДИНИЧНЫЕ

расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Единицаизмерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания(без стоимости провода) | м. | 101,00 |
| 2 | Установка кронштейна (без стоимости кронштейна) | шт. | 2353,00 |
| 3 | Установка светильника(без стоимости светильника) | шт. | 1877,00 |
| 4 | Установка выключателя одноклавишного не утопленного типа(без стоимости выключателя) | шт. | 70,00 |
| 5 | Установка фотоэлемента(без стоимости фотоэлемента) | шт. | 312,00 |
| 6 | Установка распределительной коробки(без стоимости коробки) | шт. | 686,00 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов(без стоимости труб) | м. | 31,00 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м. | 8,00 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5(без стоимости опор) | шт. | 2765,00 |
| 11 | Подвес провода СИП(без использования автогидроподъемника) | м. | 101,00 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт. | 732,00 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м. | 24,00 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт. | 709,00 |
| 15 | Сверление отверстий электроперфоратором диаметром до 20 мм в кирпичных стенах, толщиной 380 мм | 1 отв. | 15,00 |
|  | Материалы |  |  |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3\*2,5 | м. | 34,27 |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3\*1,5 | м. | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт. | 9700,00 |
| 23 | Фотоэлемент | шт. | 367,00 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 91,38 |
| 25 | Выключатель одноклавишный наружный  | шт. | 54,52 |
| 26 | Гофротруба диаметром 20 мм с протяжкой  | м. | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая диаметром 20 мм | м. | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения луч-220-с | шт. | 1420,00 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт. | 5750,00 |
|  | Кронштейн для светильников | шт. | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м. | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м. | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м. | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ синяя 19 мм (20 м) | шт. | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54), 100х100х50 | шт. | 72,50 |
| 35 | Крепеж для трубы 20 мм с дюбелем | шт. | 17,07 |
| 37 | Рейка DIN 30см оцинкованная | шт. | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая с заземлением 6х9 мм | шт. | 347,93 |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.10

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

ЕДИНИЧНЫЕ

расценки на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт. | 1876,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500\*380\*680 | шт. | 4368,00 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт. | 5784,00 |
| 4 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт. | 11450,00 |

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Единицаизмерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт. | 513,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземнаяОбъем: 20 лРазмеры: 400\*300\*540 | шт. | 3469,00 |
| 3 | Урна наземнаяОбъем: 40 лРазмеры: 480\*380\*570 | шт. | 4053,00 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)Размеры: 420\*420\*665 | шт. | 3267,00 |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.11

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

АДРЕСНЫЙ

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории | Вид работ | Финансирование (тыс. руб.) |
| 1. | Двор в районе МКД №39, 40 | Благоустройство детской площадки | - |
| 2. | Территория ТОС МКД №36  | Благоустройство детской площадки | - |
| 3. | Двор в районе МКД №8  | Благоустройство детской площадки | - |
| 4. | Двор в районе МКД №78А | Благоустройство детской площадки | - |
| 5. | Двор в районе МКД №76 | Благоустройство детской площадки | - |
| 6. | Двор в районе МКД №79/2 | Благоустройство детской площадки | - |
| 7. | Двор в районе МКД №73 | Благоустройство детской площадки | - |
| 8. | Двор в районе МКД №77 | Благоустройство детской площадки | - |
| 9. | Двор в районе МКД №76 | Благоустройство детской площадки | - |
| 10. | Двор в районе МКД №62 | Благоустройство детской площадки | - |
| 11. | Двор в районе МКД №68 | Благоустройство детской площадки | - |
| 12. | Двор в районе МКД №58 | Благоустройство детской площадки | - |
| 13. | Двор в районе МКД №55 | Благоустройство детской площадки | - |
| 14. | Двор в районе МКД №60 | Благоустройство детской площадки | - |
| 15. | Двор в районе МКД №20 | Благоустройство детской площадки | - |
| 16. | Двор в районе МКД №18 | Благоустройство детской площадки | - |
| 17. | Двор в районе МКД №17 | Благоустройство детской площадки | - |
| 18. | Двор в районе МКД №6 | Благоустройство детской площадки | - |
| 19. | Двор в районе МКД №8 | Благоустройство детской площадки | - |
| 20. | Двор в районе МКД №12 | Благоустройство детской площадки | - |
| 21. | Двор в районе МКД №10 | Благоустройство детской площадки | - |
| 22. | Двор в районе МКД №4 | Благоустройство детской площадки | - |
| 23. | Двор в районе МКД №3 | Благоустройство детской площадки | - |
| 24. | Двор в районе МКД №1 | Благоустройство детской площадки | - |
| 24. | Двор в районе МКД №29 | Благоустройство детской площадки | - |
| 26. | Двор в районе МКД №28 | Благоустройство детской площадки | - |
| 27. | Двор в районе МКД №27 | Благоустройство детской площадки | - |
| 28. | Двор в районе МКД №25 | Благоустройство детской площадки | - |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин

Приложение №1.12

к приложению к Постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

 от 04.09.2019 № 142-П

АДРЕСНЫЙ

перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории  | Вид работ | Финансирование (тыс. руб.) |
| 1. | Парк «40 - летия Победы» п. Энергетик.в том числе: | Благоустройство территории (асфальтирование, устройство тротуаров, установка лавочек, урн, светильников, установка детской и универсальной игровой площадки, сцены и др.) | 20 510,08 |
| 1.1 | Центрально-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | 20 510,08 |
| 1.2 | Юго-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | 0,00 |
| 1.3 | Юго-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | 0,00 |
| 1.4 | Северо-восточная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | 0,00 |
| 1.5 | Северо-западная часть в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0000000:8138 | 0,00 |

Глава муниципального образования А.В. Гоношилкин