**ПРОЕКТ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_ п. Энергетик № \_\_\_\_\_-П

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05 октября 2017 года № 157-П, от 20 февраля 2019 года №17-П), руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 годы», согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившей силу с 01 января 2024 года муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 28 ноября 2018г. № 242 «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 годы».
3. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годы.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области «Правовой бюллетень муниципального образования Энергетикский поссовет», а также размещению на официальном сайте администрации муниципального образования https://energetik56.ru .
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования В.В. Метлин

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ -П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024 – 2028 год»

п. Энергетик

2023 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024 – 2028 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет на 2024-2028 год» (далее в тексте - Программа). |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05 октября 2017 года № 157-П, от 20 февраля 2019 года №17-П), руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Заказчик координатор Программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель | Специалист 1 категории (по общим вопросам)  Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет |
| Соисполнители Программы | - Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет;  - Сторонние организации различных форм собственности, физические лица на основании заключенных контрактов (договоров) |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является создание наиболее благоприятного и комфортного проживания населения поселка, а также благоустроенности территории для проведения массовых мероприятий.  Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:  - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселка Энергетик;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории;  - Совершенствование эстетического вида поселка;  - Содержание и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения;  - Озеленение территории муниципального образования Энергетикский поссовет;  - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства и санитарного состояния территории поселка;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. |
| Основные показатели результативности выполнения Программы | К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:  - Обновление зеленых насаждений;  - Обрезка крон кустарников для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на перекрестках и для улучшения эстетического вида поселка;  - Улучшение состояния освещенности поселка;  - Улучшение санитарного состояния поселка;  - Оформление мест массового проведения мероприятий. |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2024-2028 год |
| Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общая сумма затрат 17 167 935,19 рублей, из них:  2024 год – 5 540 079,77 руб.;  2025 год – 5 720 242,96 руб.;  2026 год – 5 907 612,46 руб.;  2027 год – 0,00 руб.;  2028 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемый конечные результат реализации Программы | - Улучшение состояния территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;  - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования;  - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - Совершенствование эстетического состояния территории;  - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории муниципального образования Энергетикский поссовет;  - Любовь и уважение жителей к своему поселку, соблюдение чистоты и порядка |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования муниципального образования Энергетикский поссовет благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных и здоровых условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Мероприятия в области благоустройства территории поселка предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства: парков, аллей, детских площадок приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга и проведения массовых мероприятий.

Природно-климатические условия муниципального образования Энергетикский поссовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет. По состоянию на 1 января 2023 года, численность населения муниципального образования Энергетикский поссовет составляет 6203 человек. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию муниципального образования Энергетикский поссовет. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования Энергетикский поссовет имеется ряд проблем.

В целях улучшения экологической обстановки поселения администрацией муниципального образования Энергетикский поссовет проводятся субботники по очистке территории, в соответствии с планом.

Существенные участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. «Выживание» зеленых насаждений без систематического ухода невозможно. Для успешной реализации работы по озеленению необходимо систематизировать мероприятия в данном направлении.

Сеть уличного освещения территории муниципального образования Энергетикский поссовет находится в неудовлетворительном состоянии. Для бесперебойного функционирования уличного освещения нужно выполнять мероприятия по текущему и техническому содержанию сети.

Для стабилизации и снижения уровня инфекционной заболеваемости и в целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия территории муниципального образования Энергетикский поссовет необходимо периодическое проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Реализация программы «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 год» оказала положительное влияние на уровень и качества жизни населения поселка Энергетик. Однако направляемых на эти цели средств недостаточно, решение задач по повышению уровня благоустройства населения требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное и экономическое благополучие общества.

Опыт работы показал необходимость комплексного подхода по решению вопросов благоустройства на предыдущие годы, что является логическим продолжением выполненных работ и отражает в себе направления благоустройства до 2028 года.

Комплексность благоустройства территории представляет собой комплекс мероприятий, указанных в приложении №1.1 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 год», направленных на создание благоприятных условий жизни населения в поселении.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселка, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.

Поставленные цели и задачи Программы соответствуют социально-экономическим приоритетам муниципального образования Энергетикский поссовет.

Основной целью Программы является:

- Создание наиболее благоприятного и комфортного проживания населения поселка, а также благоустроенности территории для проведения массовых мероприятий.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства поселка Энергетик;

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории;

-Совершенствование эстетического вида поселка;

- Содержание и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения;

- Озеленение территории муниципального образования Энергетикский поссовет;

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства и санитарного состояния территории поселка;

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- Улучшение состояния территорий муниципального образования Энергетикский поссовет;

-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования;

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

-Совершенствование эстетического состояния территории;

- Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории муниципального образования Энергетикский поссовет;

-Любовь и уважение жителей к своему поселку, соблюдение чистоты и порядка.

3. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселка, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта, повышение безопасности автотранспорта и пешеходов, определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, совершенствование эстетического состояния территории.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет.

4. Сроки реализации Программы.

Программа будет реализована в период 2024-2028 год.

5. Система Программных мероприятий

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №1.1 к приложению к постановлению.

6. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

1. Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годы составляет 17 167 935,19 рублей, из них:

2024 год – 5 540 079,77 руб.;

2025 год – 5 720 242,96 руб.;

2026 год – 5 907 612,46 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

7. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист 1 категории (по общим вопросам администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

8. Механизм реализации Программы и отчетность по мероприятиям

Отчеты о ходе реализации программы готовятся специалистом 1 категории  администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области (по общим вопросам) ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.

Сведения о результатах реализации мероприятий программы приведены в приложении 1.2 к приложению.

Приложение №1.1

к приложению

к постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 25.09.2023 № 111 - П

ПЕРЕЧЕНЬ

и характеристика  
основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия | Коды [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000) | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за:  2024 - 2028 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |  |  |
| 1. | Проведение субботников на территории муниципального образования Энергетикский поссовет |  | 78 040,00 |  | 25 000,00 |  | 26 000,00 |  | 27 040,00 |  | 0.00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение правил благоустройства территорий |
| 2. | Содержание территории муниципального образования Энергетикский поссовет  (ручная уборка мусора территорий 1 и 2 микрорайонов) |  | 2 235 147,71 |  | 716 026,33 |  | 744 667,38 |  | 774 454,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Ручная уборка территорий |
| 3. | Уборка мусора на территории муниципального образования Энергетикский поссовет (уборка несанкционированных свалок на территории муниципального образования Энергетикский поссовет) |  | 324 646,40 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 |  | 112 486,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Безопасный отдых |
| 4. | Монтаж Новогоднего городка:  - строительство ледяного городка;  -монтаж новогодней арки;  -монтаж светящихся деревьев;  -монтаж елки с иллюминациями;  -установка и заливка горок |  | 780 000,00 |  | 260 000,00 |  | 260 000,00 |  | 260 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Облагораживание цветников, расположенных в парковой зоне |
| 5. | Обеспечение охраны Новогоднего городка:  - дежурство на площади возле ДК «Современник» |  | 472 231,63 |  | 151 278,74 |  | 157 329,89 |  | 163 623,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление разрушенной беседки |
| 6. | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет |  | 2 028 000,00 |  | 676 000,00 |  | 676 000,00 |  | 676 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) |  |
| 7. | Дератизация, дезинсекция территории муниципального образования Энергетикский поссовет общей площадью 116,8 га:  -территории массового отдыха населения на побережье Ириклинского водохранилища (муниципальный пляж);  - старое кладбище;  -парковые зоны 1 и 2 мкр; |  | 802 126,30 |  | 256 960,00 |  | 267 238,40 |  | 277 927,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Защита территорий от неблагоприятных воздействий |
| 8. | Оплата электроэнергии по уличному освещению |  | 4 726 102,40 |  | 1 514 000,00 |  | 1 574 560,00 |  | 1 637 542,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Оплата услуг |
| 9. | Озеленение территории муниципального образования Энергетикский поссовет |  | 5 042 667,61 |  | 1 615 411,20 |  | 1 680 027,65 |  | 1 747 228,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение правил благоустройства |
| 10. | Оплата услуг по разработке локально-сметных расчетов по программным мероприятиям на 2024-2028 годы |  | 300 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Разработка локально-сметных расчетов для обоснованного планирования расходов на мероприятия 2024-2028 годы |
| 11. | Содержание и техническое обслуживание детских площадок расположенных на территории п. Энергетик |  | 378 973,14 |  | 121 403,50 |  | 126 259,64 |  | 131 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Создание благоприятных и безопасных условий детям и взрослым во время пребывания на детской площадки |
| 12. | Благоустройство аллеи «Славы» и парка второго микрорайона:  -покупка скамеек. |  | 267 674,00 |  | 267 674,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| 13. | Ремонт ограждений площадок для накопления ТКО на территории муниципального образования Энергетикский поссовет |  | 300 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| 14. | Изготовление и монтаж площадок для накопления ТКО в частном секторе по ул. Беговой |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| 15. | Приобретение и установка контейнеров для сбора мусора ТКО |  | 328 600,00 |  | 328 600,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| 16. | Благоустройство муниципального пляжа (выпиловка, омоложение деревьев и кустарника, оборудование мест для переодевания, прокладка ЛЭП на 220 в |  | 300 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| 17 | Приобретение Новогодних украшений для Новогоднего городка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Создание благоприятных условий для населения поселка |
| Всего по программе: | | | 17 167 935,19 |  | 5 540 079,77 |  | 5 720 242,96 |  | 5 907 612,46 |  | 0,00 |  | 0.00 |  |  |  |

Приложение №1.2

к приложению к постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от 13 декабря № 208-П

СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Мероприятия программы  (подпрограммы) | Сроки реализации | Показатели результатов деятельности | | | | | | Объем бюджетных расходов,  рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | |
| -/+ | % |
| -/+ | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Цель: Снижение количества пожаров на лесополосах, прилегающих к муниципальному образованию Энергетикский поссовет | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Проведение мероприятия по опашке лесополос | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Процент исполнения мероприятий муниципальной программы | 2024-2028 | Процент выполнения опашки | % | 100 | - | - | - | 312 160,00 | - | - | | - |
| 2024 год реализации | % | 100 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | | - |
| 2025 год реализации | % | 100 | - | - | - | 104 000,00 | - | - | | - |
| 2026 год реализации | % | 100 | - | - | - | 108 160,00 | - | - | | - |
| 2027 год реализации | % | 100 | - | - | - | 0,00 | - | - | |  |
| 2028 год реализации | % | 100 | - | - | - | 0,00 | - | - | | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | 100 | - | - | - | 312 160,00 | - | - | | - |

Глава муниципального образования В.В. Метлин